Администрация сельского поселения

булгаковский сельсовет муниципального района уфимский район республики башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2017 г.                                № 7                                03 марта 2017 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску паводка 2017 г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2017 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

состав противопаводковой комиссии  сельского поселения Булгаковский сельсовет, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2017 году, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

план-график контроля развития паводковой ситуации в 2017 году на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в 2017 году согласно риложению № 3 к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать руководителям хозяйств (независимо от форм собственности) до 30 марта т.г.

- разработать и осуществлять комплекс мер по защите хозяйственных построек, жилья, мостов, сооружений, оборудования от возможного затопления;

- до 10 апреля обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения и засорения рек и водоемов на своих территориях;

-создать в своих хозяйствах аварийные бригады, оснастив их необходимыми механизмами, транспортом и плав.средствами, обеспечить их готовность к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в период прохождения весеннего паводка и его последствий;

-составить графики дежурства специалистов, с 1 апреля т.г. организовать их работу круглосуточно.

4. Администрации сельского поселения заключить договор на ипользование спецтехники (экскаватор на пневмоходу) для проталкивания льда при заторах на мосту через р.Уршак в районе спиртзавода,  до 31.03.2017 г.,  для очистки от снега и  льда кюветов  и водосборов от рынка до остановки, по ул.Цюрупы,  по объездной дороги с.Булгаково, по автодороге Булгаково-Камышлы.

5. Рекомендовать главному врачу БУБ Сафину Р.М. обеспечить усиленный режим работы станции скорой помощи в период паводка.

6. Рекомендовать начальнику   Булгаковского   участка   ООО ЖКХ «Шемяк» Мокрушину В.А. провести  герметизацию скважин Кабаковского водозабора.

7. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений (школ, медпунктов, СДК, детсада, БУБ) в срок до 31.03.2017 г. провести очистку от снега и льда фундаментов, крыш зданий и сооружений. Провести инструктаж с учащимися о мерах безопасности во время паводка.

8. Рекомендовать директору ООО «Агрофирмы им.Цюрупы», председателю колхоза «Заря» предусмотреть выделение необходимого количества транспорта на случай эвакуации людей, имущества и скота из зон затопления.

9. Предупредить всех руководителей предприятий и учреждений о персональной ответственности за исполнение настоящего постановления и планов мероприятий «Паводок-2017г».

10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Булгаковский сельсовет                                                      А.Н.Мельников

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения

Булгаковский сельсовет

от 03 марта 2017 года № 7

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

Булгаковский сельсовет

Мельников А.Н. – глава сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии.

Морозова Е.В. – заместитель главы администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии.

Андриянова Н.В. –  специалист 1 категории администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, инспектор ВУС, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шестакова Е.И. – заместитель главы администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Кагарманов А.А. – старший техник администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Ишмакова Н.З. – начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Полищук Н.А. – директор МОБУ лицей с.Булгаково (по согласованию) .

Воробьев Д.А. – депутат Совета сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

Морозов А.А. – старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Уфимскому району (по согласованию).

Кильдияров Р.М. – директор управляющей компании «Ногвобулгаково» (по согласованию)

Зубаиров Р.Г.      –  директор   ООО   «Агрофирмы  им.Цюрупы»   (по согласованию)

Мокрушин В.А.     –  начальник Булгаковского участка МУП ПУЖКХ (по согласованию)

Сафин Р.М.         – главный врач Булгаковской участковой больницы (по согласованию)

Зубаиров М.Ш.      –  начальник участка Уфимского ДРСУ (по согласованию)

Нигматуллин Ф.Р. – руководитель КФХ Нигматуллин Ф.Р.

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения

Булгаковский сельсовет

от 03 марта 2017 года № 7

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район

в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии сельского поселения | к 5 марта 2017 года | Глава сельского поселения |
| 2 | Назначение ответственных за все гидротехнические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе бесхозяйные. | на период половодья | Глава сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений, прудов, инженерных защитных сооружений, накопи-телей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья. | до 01.04.2017 г. | Администрация сельского поселения, собственники гидротехнических сооружений |
| 4 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источни-ков загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мос-тов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов. | с 1 апреля 2017 года постоянно | Администрации сельских поселений; собственники сооружений (по согласованию) |
| 5 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | с 1 апреля 2017 года | Председатели КЧС и ОПБ сельских, поселений, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 6 | Подготовка транспорта и помеще-ний для возможной эвакуации насе-ления из зон затопления. | к 1 апреля 2017 года | Противо-паводковая комиссия сельского поселения |
| 7 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | к 1 апреля 2017 года | Администрация СП, руководители предприятий и орга-низаций и организации торговли |
| 8 | Организация пожарно-технического обследования объектов и жилых до-мов, попадающих в зону возможно-го затопления, и места временного размещения населения с вручением предписаний ОНД. | до 4 апреля 2017 года | ОНД Уфимского района УНД ГУ МЧС России по РБ (по согласованию) |
| 9 | Организация оснащения объектов сельскохозяйственного производ-ства и жизнеобеспечения первичными средствами пожаротушения. | до 15 апреля 2017 года | Руководители организаций, хозяйств (по согласованию) |

Глава сельского поселения                               А.Н.Мельников

Приложение № 3

к постановлению главы

сельского поселения

Булгаковский сельсовет

от 03 марта 2017 года  № 7

ПЛАН-ГРАФИК

контроля развития паводковой ситуации в 2017 году

на территории сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

| № п/п | Вид информации | Ответственный | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сбор информации об уровне реки Уршак | Управляющий делами | на период паводка 2017 года ежедневно к 8.30 и 16.30 |
| 2 | Представление информации в противопаводковую комиссию муниципального района Уфимский район РБ | Управляющий делами | на период паводка 2017 года ежедневно к 9.00 и 17.00 |

Глава сельского поселения                               А.Н.Мельников

Лист согласования

к постановлению Администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район РБ

от 03 марта 2017г. № ___  «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов и других сооружений к пропуску

паводка 2017 г.»

СОГЛАСОВАНО:

Директор управляющей компании

«Ногвобулгаково»                                                                       Р.М. Кильдияров

Директор   ООО   «Агрофирмы  им.Цюрупы»                         Р.Г. Зубаиров

Директор МОБУ лицей с.Булгаково                                          Н.А. Полищук

Начальник Булгаковского участка

МУП ПУЖКХ                                                                               В.А. Мокрушин

Главный врач Булгаковской участковой

больницы                                                                                        Р.М. Сафин

Начальник участка Уфимского ДРСУ                                        М.Ш.  Зубаиров

УУП  Отдела МВД России

по Уфимскому району                                                                   А.А. Морозов